Útvar hodnoty za peniaze

Ministerstvo financií SR / www.finance.gov.sk/uhp

Vzor štúdie uskutočniteľnosti

Nákup hardvérového vybavenia

Úrad nesplnených želaní SR

Január 2023

# Manažérske zhrnutie

Úrad nesplnených želaní (ÚNŽ) plánuje počas štyroch rokov obnoviť zastaraný hardvér pre všetkých svojich zamestnancov za 10,7 mil. eur s DPH. V rámci projektu bude obstaraných 5 200 notebookov s príslušenstvom, licencií pre antivírus a kancelársky balík Office a 76 multifunkčných zariadení pre tlač a skenovanie. Vybavenie bude nakupované postupne, rozpočet bude priebežne aktualizovaný podľa výsledkov čiastkových nákupov.

Projekt je potrebný kvôli zastaranosti a vysokej poruchovosti zariadení, ktoré spôsobujú zdržanie pri práci zamestnancov. Na ÚNŽ a všetkých jeho 76 okresných pobočkách pracuje 5 400 zamestnancov. Posledná väčšia obmena zariadení prebehla pred ôsmimi rokmi. Používaný hardvér vykazuje vysokú poruchovosť, pričom jeho oprava nie je ďalej rentabilná. Niektoré programy nevyhnutné pre prácu ÚNŽ nefungujú správne kvôli ich nekompatibilite so starým hardvérom, čo znemožňuje efektívnu prácu zamestnancov.

Preferovaná alternatíva je postupná obmena všetkých zastaraných alebo nekompatibilných stolových počítačov za notebooky. Všetky obmieňané zariadenia sa dostávajú do hranice, kedy nie je rentabilné pokračovať s ich opravami. Rozhodnutie výmeny súčasných All in one počítačov za notebooky plynie zo zámeru ÚNŽ umožniť zamestnancom prácu z domu. Zároveň je nákup a prevádzka týchto zariadení lacnejšia. ÚNŽ má k dispozícii 80 multifunkčných tlačiarní, po vyhodnotení ich reálneho využívania je znížený ich počet na 76 kusov.

Upozornenie. Vzorová štúdia obsahuje všeobecné zdroje na stránky ako príklad zazdrojovania číselných údajov (napr. Centrálny register zmlúv, Vestník verejného obstarávania). Tieto majú byť nahradené vložením reálnych údajov. Výber alternatívy, zariadení aj výška jednotkových cien sú ilustratívne pre zvolenú modelovú situáciu a nemajú predstavovať preferované riešenie alebo benchmark cien.

# Opis a ciele projektu

Predmetom projektu je obnova zastaraného hardvérového vybavenia ÚNŽ. Priemerný vek obmieňaného hardvéru je vyše šesť rokov. Zariadenia sú zastarané a poruchové. Ich ďalšia prevádzka nie je nákladovo efektívna. Časté poruchy a nekompatibilita s novým softvérom spôsobujú zdržania a problémy aj na strane zamestnancov.

Cieľom projektu je znížiť náklady na hardvér a umožniť zamestnancom pracovať aj z domu. ÚNŽ plánuje nahradiť all in one počítače novými notebookmi z dôvodu nižších nákladov na ich obstaranie a umožnenie zamestnancom prácu z domu. Kvôli rastúcemu počtu servisných úkonov počas posledných troch rokov narástli prevádzkové náklady z 30 tis. eur ročne na 90 tis. eur ročne. Niektoré poruchy nie je možné odstrániť bez nákupu drahých náhradných dielov, týka sa to v priemere 13 % zariadení. Bez obmeny je odhadovaný nárast v deviatom roku na 150 tis. eur.

| Graf 1: Porovnanie vývoja zostatkovej hodnoty a prevádzkových nákladov na jeden počítač (eur s DPH) |  | Graf 2: Počet všetkých používaných počítačov na ÚNŽ podľa veku obstarania |
| --- | --- | --- |
| Zdroj: štatistika ÚNŽ |  | Zdroj: kúpne zmluvy |

Zastaraných 80 multifunkčných zariadení sa nahrádza 76 výkonnejšími, ktoré podľa vyhodnotenia ÚNŽ plne pokryjú potreby zamestnancov. Každé pracovisko bude mať k dispozícii jedno takéto zariadenie pre zabezpečenie admin služieb. Počet porúch multifunkčných tlačiarní je nízky, avšak ich riešenie je dlhodobé v rozsahu niekoľkých týždňov. Tri z multifunkčných tlačiarní sú dlhodobo mimo prevádzky.

Tabuľka 1: Prehľad používaných zariadení ÚNŽ

| Položka | Počet | Obmena | Priemerný vek | Počet zásahov 2020 | Počet zásahov 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| All in one počítače | 5 200 | 5 200 | 7 | 700 | 2170 |
| Notebooky | 200 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| Multifunkčné tlačiarne | 80 | 76 | 9 | 40 | 75 |
| Zdroj: štatistiky ÚNŽ |  |  |  |  |  |

Prioritne sa obmieňa tá časť zariadení, ktoré sú staršie než šesť rokov. Zvyšné zariadenia sa budú obmieňať v ďalších štyroch rokoch, keď prevádzkové náklady tiež prekročia hranicu zostatkovej hodnoty zariadenia, graf 1. Po analýze ÚNŽ sa má za to, že jedno multifunkčné zariadenie na každý úrad je pre potreby zamestnancov dostačujúce.

# Analýza alternatív

Na riešenie súčasného stavu boli identifikované 2 alternatívy, ktoré sa líšia typom obstarávaných zariadení.

- A0 – Bez zmeny: Do obnovy nebudú investované žiadne prostriedky, prostriedky sú alokované len na udržiavanie funkčnosti zariadení.

- A1 – Kompletná výmena All in one počítačov za notebooky a nákup 76 tlačiarní: Všetky počítače staršie ako 6 rokov budú vymenené novými notebookmi. Nákup 76 multifunkčných tlačiarní.

- A2 – Obmena All in one počítačov a nákup 76 tlačiarní: Obmena všetkých All-in-one počítačov starších ako 6 rokov nákupom rovnakých typov zariadení. Nákup 76 multifunkčných tlačiarní.

Tabuľka 2: Multikriteriálna analýza

| Kritérium | A0 | A1 | A2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1: Umožní efektívni prácu zamestnancov a plnenie povinností ÚNŽ | Nie | Áno | Áno |
| 2: Umožní prácu z domu | Nie | Áno | Nie |

Zdroj: porovnanie ÚNŽ

Preferovaná alternatíva, ktorá je ďalej rozpracovaná, je A1 – kompletná výmena za notebooky. Alternatíva A0 bola vylúčená v multikriteriálnej analýze, nakoľko neodstráni problém prestojov zamestnancov a nezabezpečí prístup k nevyhnutným programom pre fungovanie ÚNŽ. Navyše, prevádzkové náklady každým rokov rastú kvôli servisným úkonom.

Alternatíva 2 nespĺňa stanovené kritéria, navyše je nákladovo menej efektívna ako preferované riešenie. Nákup počítačov nielenže neumožní zamestnancom prácu z domu, ale táto alternatíva je podľa získaných cenových ponúk v trhových konzultáciách aj nákladnejšia, ako ilustruje graf 3. Navrhované jednotkové ceny all in one počítačov aj notebookov sú sumarizované v tabuľke 5.

Graf 3: Porovnanie celkových nákladov na A1 a A2 (eur s DPH)

Zdroj: štatistika ÚNŽ, prieskum trhu

Interný audit ÚNŽ ukázal, že 76 multifunkčných zariadenia pokryje potrebu zamestnancov. Z dnešného počtu 80 tlačiarní je aktuálne v prevádzke 77 z nich. V minulom roku ÚNŽ zaviedlo obmedzenia pre tlač dokumentov, ktoré malo za následok ďalšie zníženie vyťaženia jednotlivých zariadení. Finálny počet 76 zariadení vychádza z potreby zabezpečiť na každý úrad minimálne jedno multifunkčné zariadenie pre zabezpečenie bežných admin služieb. Na jedno multifunkčné zariadenie tak pripadá približne 70 zamestnancov.

Parametre zariadení boli nastavené v súlade s odporúčaniami poskytovateľov programov, ktoré sú využívané na ÚNŽ. Parametre zariadení nepresahujú nároky, ktoré sú odporúčané pre správnu funkciu programov využívaných na ÚNŽ (intel core i5 a vyššie, 16GB RAM). Nároky na zariadenia sa zhodujú s poslednými obstarávaniami hardvéru z rokov 2021 a 2022 Úradu pre pekné prostredie (ÚPP) a Úradu dobrých susedských vzťahov (ÚDSV), tabuľka 3.

Tabuľka 3: Nakupované notebooky pre ÚPP, ÚDSV (eur s DPH)

| Požiadavky | Parametre | Jednotková cena | Rok obstarania |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚDSV | Intel core i5, RAM 16GB, SSD 1000GB | 1 270 | 2022 |
| ÚPP | Intel core i5, RAM 16GB, čítačka odtlačkov prstov | 980 | 2021 |
| Zdroj: Vestník verejného obstarávania. |  |  |  |

# Finančná a ekonomická analýza

Analýza je spracovaná ako minimalizácia nákladov. Informatívne sú vyčíslené spoločenské prínosy zo zníženia prestojov zamestnancov podľa kalkulačky pre výpočet prínosov.

## Náklady projektu

Očakávané investičné náklady sú 10,7 mil. eur s DPH. Jednotkové ceny aj typy zariadení boli zistené počas trhových konzultácií, do ktorých sa zapojili traja potenciálni dodávatelia (tabuľka 5). Na MF SR zasielame tieto ponuky mailom.Finálny rozpočet projektu je stanovený ako priemer získaných ponúk (tabuľka 4). Výsledky trhových konzultácii boli ďalej porovnané s online cenníkmi a výsledkami minulých nákupov pre overenie výhodnosti ponúk. Oproti online cenníkom priniesli zľavy od 5 – 10 %. Výsledky minulých nákupov dosiahli množstevné zľavy hardvéru 10 – 20 %. Pre stanovenie rozpočtu bola preto stanovená zahrnutá zľava 10 %, pričom rozpočet bude ďalej spresňovaný na základe výsledkov čiastkových nákupov.

Tabuľka 4: Rozpočet projektu (eur s DPH)

| Zariadenie | Počet | Jednotková cena | Spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| Notebook (s myšou a klávesnicou) | 5 200 | 1 050 | 5,4 |
| Predĺžená záruka (notebook) | 5 200 | 301 | 1,6 |
| Monitor | 5 200 | 220 | 1,1 |
| Multifunkčná tlačiareň | 76 | 623 | 0,05 |
| Kancelársky balík | 5 200 | 422 | 2,2 |
| Antivírus | 5 200 | 20 | 0,1 |
| Uvedenie do prevádzky | 5 200 | 30 | 0,2 |
| Spolu (mil. eur s DPH) |  |  | 10,65 |
| Zdroj: trhové konzultácie |  |  |  |
| Tabuľka 5: Ponuky z prípravných trhových konzultácií |  |  |  |
| Jednotkové ceny | Ponuka A | Ponuka B | Ponuka C |
| Notebook (s myšou a klávesnicou) | 1 260 | 1 010 | 907 |
| Monitor | 280 | 180 | 200 |
| Multifunkčná tlačiareň | 562 | 701 | 608 |
| Kancelársky balík | 430 | 418 | 420 |
| Antivírus | 17 | 20 | 25 |
| All-in-one počítač | 1 550 | 1 320 | 1 400 |
| Spolu A1 (mil. eur s DPH) | 12,2 | 10,3 | 9,9 |
| Spolu A2 (mil. eur s DPH) | 13,6 | 11,9 | 12,4 |
| Zdroj: trhové konzultácie |  |  |  |

Predĺžená záruka je obstarávaná len pre časť zariadení, náklady na dopravu sú zahrnuté v jednotkových cenách zariadení z ponúk v trhových konzultáciách. Náklady ÚNŽ na jeden servisný výjazd predstavujú priemerne 60 eur (30 eur cena práca + 30 eur doprava), bez zahrnutia nákladov na náhradné diely. Cena servisných úkonov pre počítače v 3.-5. roku ich životnosti prekračuje náklady na predĺženú záruku (tabuľka 6). Pre tlačiarne je postačujúca 2-ročná záruka.

Tabuľka 6: Porovnanie nákladov na predĺženú záruku a doterajších servisných zásahov (mil. eur s DPH)

| Priemerné náklady | Záruka 2 r. | Záruka 5 r. | Rozdiel | Náklady ÚNŽ medzi 3.-5. r. | Úspora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notebook | 1,48 | 1,58 | 0,1 | 0,12 | 0,02 |
| Multifunkčná tlačiareň | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,004 | -0,01 |
| Zdroj: analýza ÚNŽ, prieskum trhu |  |  |  |  |  |

Zariadenia budú obmieňané postupne s ohľadom na zvyšujúce sa prevádzkové náklady. Zvýšené náklady po šiestich rokoch užívania sú najmä kvôli potrebe nákladného obstarania náhradných dielov. Toto sa týka 3 000 počítačov, ktoré budú prioritne obmieňané v prvom roku projektu, tabuľka 7. Nasledujúce tri roky budú vymieňané zvyšné zariadenia, keď dosiahnu šesť rokov užívania, aby sa ÚNŽ vyhol navýšeniu prevádzkových nákladov pri kúpe náhradných dielov.

Tabuľka 7: Prehľad plnenia

| Počty kupovaných zariadení | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Notebook (s príslušenstvom) | 3 000 | 500 | 800 | 900 |
| Multifunkčná tlačiareň | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady (mil. eur) | 3,2 | 0,5 | 0,8 | 0,9 |
| Zdroj: analýza ÚNŽ |  |  |  |  |

# Riziká a ďalšie zistenia súvisiace s investíciou

Dlhodobé zníženie prevádzkových nákladov je možné dosiahnuť len pravidelnou kompletnou obmenou zariadení alebo ich prenájmom. Napriek nezavedeniu tejto praxe v štátnej správe, ÚNŽ pracuje aj s alternatívou prenájmu zariadení namiesto ich kúpy. Túto alternatívu chce ÚNŽ riešiť aj s ďalšími partnermi, pokiaľ bude na slovenskom trhu vyhovujúca ponuka, najmä s ohľadom na bezpečnosť údajov.

Očakávame odkaz na výročnú správu alebo interné údaje potvrdzujúce tento údaj.